心情怪兽收容所

技术栈与开发路线 v0.1

Mood Monster Shelter · 微信小程序 / App 技术选型建议

适用目标：一个人快速开发、手机端可用、便于分享传播、能展示产品/设计/Coding/Agent 能力

推荐结论：第一版优先做微信小程序，不建议直接做原生 App。

推荐技术栈：Taro + React + TypeScript + CloudBase 云开发。

理由：心情怪兽收容所是轻量、有梗、依赖分享传播的作品。小程序打开成本低，天然适合朋友圈、微信群和二维码传播；Taro + React 又能体现现代前端工程能力，后续也能扩展 H5 或 App。

# 1. 技术路线总览

| 层级 | 推荐方案 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 端形态 | 微信小程序优先 | 更适合手机使用、快速发布和社交分享。 |
| 前端框架 | Taro + React + TypeScript | 组件化强，适合作品集展示，也保留多端扩展能力。 |
| 样式方案 | CSS Modules / Less / NutUI React | 先保证开发效率，后续再做高度定制 UI。 |
| 动画 | CSS Animation + Taro 动画 API | 用于收容动画、卡片入场、怪兽捕获等轻动效。 |
| 后端 | CloudBase 云开发 | 免服务器，适合个人开发者快速上线。 |
| 数据库 | CloudBase Database + 本地 Storage | MVP 可先本地存图鉴，后续再云端同步。 |
| 云函数 | CloudBase Cloud Functions | 负责调用大模型，保护 API Key。 |
| AI 接口 | DeepSeek / Qwen / Kimi / 智谱 GLM / OpenAI-compatible | 优先选中文表达好、成本低、结构化输出稳定的模型。 |
| 分享卡 | 小程序 Canvas 生成图片 | 生成今日怪兽卡、借口死亡证明、怪兽出院证明。 |

# 2. 为什么第一版做小程序，而不是直接做 App

这个产品的核心传播链路应该是：朋友分享一张怪兽卡 -> 我点进去玩一下 -> 生成自己的怪兽 -> 再分享出去。这个链路里，“下载 App”会成为明显阻力。

小程序更适合轻量尝鲜、社交裂变和作品发布。用户不需要安装，扫码或点击就能进入；你也能更快把 MVP 放出去收反馈。

原生 App 更适合长期产品，不适合作为第一版验证。它会增加应用市场审核、iOS/Android 适配、包体积、下载转化和发布周期等成本。

# 3. 推荐方案：Taro + React + TypeScript + CloudBase

这套方案的优势是：开发速度快、工程结构清晰、前端能力展示充分、发布路径顺畅，并且后续可以扩展 H5 或移动 App。

## 3.1 技术栈明细

前端框架：Taro + React + TypeScript
UI 样式：CSS Modules / Less / NutUI React
动画：CSS Animation + Taro 动画 API
后端：腾讯云 CloudBase 云开发
数据库：CloudBase Database
云函数：CloudBase Cloud Functions
图片存储：CloudBase Storage
AI 接口：云函数调用大模型 API
本地缓存：Taro Storage / 微信小程序 Storage
发布端：微信小程序；后续可兼容 H5

## 3.2 为什么不用原生微信小程序

原生小程序当然能做，但作品集的工程表达不如 React 组件化清晰。Taro 能让你用 React 思维组织页面、组件和状态，代码更适合展示。

你的项目里会有 MonsterCard、CaptureLoading、ExcusePanel、SharePoster、MonsterGallery 等组件，这种结构用 React 写会更舒服，也更像一个现代前端项目。

# 4. 产品技术架构

MVP 的核心架构建议如下：

微信小程序前端
  -> 输入用户状态
  -> 调用 CloudBase 云函数 analyzeMood
  -> 云函数携带 API Key 请求大模型
  -> 大模型返回结构化 JSON
  -> 云函数做安全校验和格式修正
  -> 前端渲染怪兽档案 / 借口粉碎 / 5 分钟任务
  -> Canvas 生成分享卡
  -> 本地 Storage 保存怪兽图鉴

关键原则：不要在前端直接调用大模型。 API Key 必须放在云函数或后端服务里，前端只调用你自己的云函数接口。

# 5. 大模型接入建议

第一版不需要追求最强推理模型。这个产品更看重中文表达、有梗文案、结构化 JSON 稳定、响应速度和成本。

可以优先选择 DeepSeek、Qwen、Kimi、智谱 GLM 或任意 OpenAI-compatible API。只要能稳定返回 JSON，并且中文风格可控，就足够支撑 MVP。

后续如果要做更强体验，可以增加模型路由：普通请求走低成本模型，高风险情绪输入走更稳健的安全响应链路。

# 6. 怪兽匹配策略：规则表 + LLM 文案生成

第一版不建议把怪兽名字完全交给大模型自由生成。建议你先固定 16 只怪兽，用规则表控制体系稳定性，再让模型生成具体解释和行动建议。

| 类型 | 输入特征 | 匹配怪兽 | 策略说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 伪忙碌 | 我没时间、忙了一天、没进展 | 伪忙碌仓鼠怪 | 用忙碌感替代进展感。 |
| 完美主义 | 还没准备好、再学一阵、再优化 | 完美主义打磨怪 | 用准备感逃避发布和评价。 |
| 信息囤积 | 先收藏、先存一下、资料太多 | 收藏松鼠怪 | 用囤积信息制造掌控感。 |
| 低落自责 | 我好废、我不行、很委屈 | 下雨小狗怪 | 需要被安慰的疲惫感。 |
| 焦虑冻结 | 很慌但动不了、不知道从哪开始 | 焦虑转圈怪 | 大脑同时踩油门和刹车。 |
| 深夜冲动 | 想换工作、换城市、重启人生 | 重启人生巨兽 | 低电量时做重大判断。 |

# 7. 云函数返回结构建议

云函数 analyzeMood 建议返回前端可直接渲染的结构化 JSON，避免前端再做复杂文本解析。

{
  "monsterName": "完美主义打磨怪",
  "monsterType": "借口类",
  "dangerLevel": "中高",
  "catchphrase": "等我准备好了再开始",
  "trueIdentity": "用准备感逃避被评价",
  "whyItAppears": "你担心第一版不够好，所以一直停在准备阶段。",
  "whatItProtects": "它想保护你不被否定。",
  "excuseCrush": "作品不是憋出来的，是迭代出来的。",
  "doNotFeed": "不要再搜第 29 个优秀案例了。",
  "microAction": "打开文档，只写标题和第一句话。",
  "cardText": {
    "title": "今日心情怪兽",
    "subtitle": "完美主义打磨怪",
    "line": "先做一个丑丑的 v0"
  }
}

# 8. 推荐目录结构

mood-monster-shelter/
  src/
    pages/
      index/          # 首页输入
      loading/        # 收容动画
      result/         # 怪兽档案
      share/          # 分享卡
      gallery/        # 怪兽图鉴
    components/
      MonsterCard.tsx
      CaptureLoading.tsx
      ExcusePanel.tsx
      MicroTask.tsx
      SharePoster.tsx
      MonsterBadge.tsx
    services/
      monsterApi.ts
      storage.ts
      poster.ts
    data/
      monsters.ts
      examples.ts
    utils/
      format.ts
      id.ts
      safety.ts
  cloudfunctions/
    analyzeMood/
      index.js

# 9. 开发顺序

第一步：纯前端假数据版：先不接大模型，用 mock 数据跑通首页、加载页、结果页、分享页、图鉴页。重点先验证体验。

第二步：接 CloudBase 云函数：前端调用 analyzeMood(inputText)，云函数先返回固定 JSON，确认链路正常。

第三步：接入大模型：云函数中调用大模型，要求模型返回结构化 JSON，并做基础格式校验。

第四步：做分享卡生成：用 Canvas 生成今日怪兽卡、借口死亡证明和怪兽出院证明，这是传播核心。

第五步：做图鉴保存：先用本地 Storage 保存历史怪兽，不做登录，降低开发复杂度。

第六步：优化动画和视觉：补充收容动画、卡片动效、怪兽头像和危险等级标签。

# 10. 版本路线

| 版本 | 目标 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| v0.1 | 可玩 Demo | 输入状态、生成怪兽档案、5 分钟任务、分享卡、本地图鉴。 |
| v0.2 | 增强趣味 | 怪兽插画、捕获动画、借口死亡证明、出院证明、更多卡片模板。 |
| v0.3 | 提升留存 | 每日收容记录、本周主导怪兽、复发提醒、连续完成任务。 |
| v1.0 | 正式发布 | 登录、云端图鉴、分享链接、H5 展示页、README 和发布物料。 |

# 11. 如果后续要做 App

如果小程序验证不错，第二阶段可以考虑 App。但建议不要直接做原生 iOS/Android。

推荐 React Native + Expo + TypeScript。优点是开发效率高，可以复用 React 思维，也更适合一个人做 iOS/Android 双端。

Flutter 也可以，但需要学习 Dart，前期对你这个作品来说性价比不如 React 系技术栈。

如果只是为了作品集展示，先补一个 H5 官网，比直接做 App 更有效。

# 12. 风险与注意事项

API Key 安全：不要把任何大模型 API Key 写在小程序前端。必须通过云函数调用。

模型输出不稳定：使用 JSON Schema 校验；失败时用兜底文案或重试一次。

安全边界：涉及自伤、自杀、强烈绝望等输入时，不要继续搞笑化，要进入安全回应。

审核风险：小程序涉及情绪表达，但不要包装成心理诊断或医疗工具。

成本控制：限制单次输入长度、控制输出长度、优先使用低成本模型。

体验节奏：不要让用户等太久；加载过程用“捕获动画”承接等待。

# 13. 最终建议

• 第一版就按 Taro + React + TypeScript + CloudBase 微信小程序做。

• 不要一开始追求复杂 App，也不要先做登录、社区、排行榜。

• 先把“输入 -> 收容动画 -> 怪兽档案 -> 5 分钟任务 -> 分享卡 -> 图鉴保存”这条核心链路打磨顺。

• 这个项目的成败关键不是模型多强，而是结果是否“准、有梗、有温度、愿意分享”。

# 14. 参考资料

Taro 官方文档：https://docs.taro.zone/

CloudBase 小程序云开发文档：https://docs.cloudbase.net/

Flutter 官方网站：https://flutter.dev/

小程序密钥安全相关研究：https://arxiv.org/abs/2306.08151